各村（居）民委员会，各办公室（站、所、队、中心），有关单位：

为进一步提高通惠辖区已征未用地的精细化管理水平，根据《綦江区已征未用地或租用土地管理缺失问题专项整治工作实施方案》《通惠街道已征未用土地管理暂行办法》等文件要求，现就加强通惠辖区已征未用地网格化管理工作通知如下。

一、工作目标

围绕细化网格、定人定责、精细管理、长效管护的目标，构建精细化网格管理体制，落实街道相关办公室、村（社区）、网格管理人员责任，大力整治乱搭乱建、乱倾乱倒、乱排污水、乱牵乱挂、乱堆物料、毁绿占绿等问题，并形成问题发现、报告、整改、核查、考评全过程闭环长效工作机制。

二、工作机制

街道层面由征地拆迁办统筹，规建环办、应急办、农服中心、城乡中心、城管通惠大队、通惠规资所等办公室根据各自职能职责，具体负责已征未用地的管理、巡查、处置、考评等工作。各村（社区）按属地原则对本行政区域内已征未用土地管理的包干负责。同时，各村（社区）负责根据已征未用地面积、管理难易程度、管理方便程度等划分网格（附件1），原则上每个网格面积不大于500亩（荒山、林地及远离建成区的土地可适当放大），并明确网格四至界限。征地拆迁办、城乡中心、城管通惠执法大队会同各村（社区）明确网格管理人员，原则上每个网格管理人员由村（社区）干部1人（兼任网格长）、村（社区）工作人员1人、城管协管队员1人、城乡管理中心人员1人组成。通过网格搭建，形成街道--村（社区）--网格三级管理体系。

三、工作措施

（一）摸清底数，建立台账。由征地拆迁办牵头，对接土地征用单位、涉及办公室和村（社区）全面清理已征未用地边界和存量问题，弄清底数，测绘上图，建立台账实行动态管理。

（二）分类施策，规范管理。一是关于“菜园子”管理。划定禁种区域，对紧邻市政大道旁边、建成公建设施周边等区域严禁开荒种植“菜园子”，对已损毁的要及时恢复。其他区域内种植“菜园子”要根据网格划分情况实行报备制，由网格长建立“菜园子”种植管理统计表（附件2），明确每名“菜园子”种植人员姓名、住址、地块位置、种植面积、违规行为等信息并动态更新，严禁未经报备私占开挖种植。各村（社区）与种植人员签订承诺书，明确告知其不得在种植区域内挖设粪坑粪凼（含塑料盒、泡沫箱）、搭建亭棚、牵挂彩条布、烧灰积肥等行为，种植蔬果只能自己食用，不得售卖经营。网格管理人员加强巡查处置，1年内发现有禁止行为的第一次提醒记载，第二次警告记载，第三次纳入负面名单，在通惠街道区域内不得再开挖种植“菜园子”。二是关于乱倾乱倒管理。各村（社区）及网格管理人员加强巡查，城管通惠执法大队加强执法，发现乱倾乱倒建筑垃圾、生活垃圾行为顶格处罚。同时，涉及村（社区）结合“全民清洁日”等活动对小量存量垃圾逐步进行处置。三是其他问题管理。乱堆物料、破坏耕地、森林防火等事项的管理，继续按《通惠街道已征未用土地管理暂行办法》相关要求执行。

（三）加强巡查，长效管护。各村（社区）和各网格管理人员要加强巡查检查，原则上每周不少于1次，动态完善巡查记录表（附件3）。如巡查发现火情、灾情，打早打小立即处置；发现擅自占用已征未用土地乱搭乱建、乱堆乱放、乱栽乱种、乱倾乱倒等行为，立即记录取证并劝阻、制止；遇到重大问题，应及时报街道征地拆迁办公室。

四、工作要求

（一）提高思想认识。已征未用地网格化管理既是精细化管理土地的本质要求，更是改善市民生活环境、提升城市品质和形象的重要举措，各村（社区）、街道相关办公室要高度重视，把已征未用地网格化管理作为创建全国文明城区的重要工作来抓，安排专人负责，有效划分网格，精细做好管理。

（二）加强考评考核。已征未用地网格化管理工作时间紧、任务重，各村（社区）、街道相关办公室要立即启动该项工作，于5月18日前完成网格划分，同时利用1个月时间广泛宣传引导，确保6月份有力有序推进。征地拆迁办要牵头加强督查考核，重点检查各村（社区）网格管理人员履职情况、巡查次数和管理成效等内容，落实问题发现、交办、整改、核查、考评全过程闭环管理机制，确保实现“消化存量、严控增量”管理目标。

（三）强化经费保障。街道落实专项工作经费用于已征未用土地网格化管理工作。考评考核结果将作为评定年度工作成效和匹配工作经费的重要依据，管理成效不好的不匹配工作经费并追究相关管理责任。

附件：1.通惠街道已征未用地网格划分情况表

2.通惠街道已征未用地“菜园子”种植网格化管理统计表

3.通惠街道已征未用地网格化管理巡查记录表

重庆市綦江区人民政府通惠街道办事处

2023年5月4日

（此件公开发布）

| 附件1 通惠街道已征未用地管理网格划分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村（社区 | 网格 | 网格区域 （四至界畔） | 网格面积（亩） | 目前现状 | 管理员姓名 | 联系电话 | 备注 |
| 1 |  | 一网格 | 待货停车场旁边 | 260 | 乱挖乱种、乱倾乱倒、乱搭乱建等 | 吴某、张某、李某-- |  |  |
|  |  | 二网格 | 东城花园后门对面 | 250 | 乱挖乱种、乱倾乱倒、乱搭乱建等 | 吴某、张某、李某-- |  |  |
| 注：网格划分根据地理情况，建议一个网格在在200-300亩；在同一片便于巡查管理，管理人员相对固定；目前现状中需完善种植人员台账。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件2 通惠街道已征未用地“菜园子”种植网格化管理统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村（社区） | 网格名称 | 菜园子管理 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 种植户 姓名 | 居住地址 | 种植地址 | 种植面积 | 联系电话 | 是否签订承诺书 | 违规情况 |  |

| 附件3 通惠街道已征未用地网格化管理巡查记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村（社区） | 网格 | 网格区域 | 网格面积（亩） | 巡查时间 | 巡查发现情况 | 问题处置情况 | （网格员） 巡查人员 | 联系电话 | 备注 |
| 注：1.乱挖乱种、乱搭乱建、乱倾乱倒、乱停乱放、乱排污水、乱牵乱挂、乱堆物料、毁绿占绿等问题作为重点巡查内容。 2.对种植群众发现有禁止行为的第一次提醒记载，第二次警告记载，第三次纳入负面名单如实记载。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |