2021—8

关于高速路入口货运交通秩序整治

工作会议的纪要

2021年2月5日上午，区政府副区长蒋华江同志在区行政中心七楼三会议室召开会议，专题研究全区高速路入口货运车辆交通秩序整治相关工作。区政府办公室、区公安局、区交通局、高速执法一支队六大队、重庆渝黔高速公司等相关单位负责人参加会议。会议听取了各单位高速路入口前期交通秩序整治有关情况的汇报。会议认为，各单位要深刻吸取近期交通事故教训，高度重视高速路入口货运交通秩序混乱带来的安全问题，要将称重系统改造作为重大安全隐患整改项目加快实施，彻底规范货运汽车在高速路入口跳磅、掉头、穿插、逆行等违法行为，确保人民群众生命财产安全。现将会议议定事项纪要如下：

第一，重庆渝黔高速公司作为业主单位，要落实安全隐患整治工作主体责任，要会同区交通局对赶水、东溪等高速路入口称重系统改造方案进行研究论证，加快组织实施，坚决消除影响群众生命财产安全的隐患。

第二，现有称重系统改造完成之前，区交通局、区公安局、高速执法一支队六大队要开展联合执法，全天候24小时强化各高速路入口货运秩序管控力度，避免出现交通混乱、拥堵等现象，确保称重系统整治整改期间的安全平稳。

第三，区交通局要牵头研究重点路段货运安全问题，科学分析事故频发的根本原因，采取固定与流动执法等方式，加强管控力度，切实维护正常安全的交通秩序。

第四，区交通局要切实加快推进安稳高速路入口路面改造工程进度，巩固前期整治成果，彻底消除安稳高速路入口段安全隐患。

参会人员：区政府办公室陈雪，区交通局殷成松，区公安局

杨培明，高速执法一支队六大队赵野，重庆渝黔

高速公司余勇。

分送：各参会单位。

重庆市綦江区人民政府办公室                2021年2月9日印发